# 滁州学院文件

校政〔2017〕50号

滁州学院关于印发信息化建设“十三五”

规划的通知

各二级学院、各部门：

经学校研究，现将《滁州学院信息化建设“十三五”规划》印发给你们，请认真组织学习，抓好工作落实。

滁州学院

2017年6月2日

| 滁州学院办公室 | 2017年6月2日印发 |
| --- | --- |

滁州学院信息化建设“十三五”规划（2016-2020）

当今社会已是高度信息化的社会，信息技术被认为是人类的第六大发明。随着“互联网＋”时代的到来，社会的信息化程度进一步提高，政府、教育主管部门以及社会均对教育信息化提出了更高的要求。

“十二五”期间，国家、地方政府和教育主管部门均出台了一系列教育信息化的政策和文件，各级教育机构重视信息化的共识已经形成，几乎所有高校都将信息化作为学校建设和发展的重要内容，并对信息化提出更高的要求和期望。信息技术已经成为现代大学的基本办学保障，现代大学治理结构的技术保障。信息化水平已经成为高校核心竞争力，并成为大学办学水平、综合实力、管理水平以及知名度的重要体现，一些高校已经将信息化凝练成办学特色与亮点。

“十二五”期间，我校获批安徽省第一批教育信息化试点高校、安徽省地方应用型高水平大学。在学校领导的重视下，通过扎实苦干，进一步完善了网络基础设施、开展了校园电子校务建设和网络学习改革实践，建立了与台湾地区信息化建设领先高校——淡江大学的友好合作关系，与省内外高校建立了长期、稳定的交流合作联系。

当前，信息网络技术的相对成熟，教育信息化政策利好明确。2015年我国提出“互联网+”行动计划，2016年出台了“教育信息化十三五规划”等政策文件，从国家层面高度强调了信息化的重要地位，必将翻开信息化建设的新篇章。我校也具备了相对完善的管理体系及信息基础环境，并明确提出了“地方性、应用型、开放式、信息化”的办学定位。如何落实学校的办学定位，通过信息化实现学校跨越式发展，使信息化成为学校的特色之一，距离学校领导和师生员工对信息化的高度期望，还有很多工作要做。

综上，我校需要在“十三五”期间更加重视信息化建设，制定切实可行的发展规划，并在学校领导的直接推动和相关政策、经费的支持下科学实施。本规划于2016年4月形成第一版征求意见稿，历经学校信息化建设领导小组会议研究、征求师生意见及校外专家论证等环节，并经学校校长办公会、党委会审议通过后，于2017年5月定稿。

本规划实施时间范围为2016年至2020年，整个规划由五部分组成：第一部分为“十二五”期间建设总结，第二部分为我校信息化建设的指导思想、工作思路、主要目标与特色，第三部分为“十三五”期间建设内容与措施，第四部分为保障措施与风险评估，第五部分为分年度建设计划与预算。

一、“十二五”期间建设总结

“十二五”期间累计投入2300多万元，在网络基础设施、电子校务、网络教学及数字资源建设等方面开展了建设，获批安徽省首批教育信息化试点高校、连续多年荣获安徽省教育科研网年度“先进用户单位”和“先进个人”等荣誉称号，开展了多项信息化支撑的教学项目研究和实践，获得了多项省级教学成果奖，取得了显著的成果。

（一）取得的主要成果

### 1．网络基础环境得到进一步完善

（1）网络全面覆盖。随着校园基础建设的扩大，新建了信息楼、金融学院楼、食品学院和化工学院楼和5栋学生宿舍楼，基于“两区一网”的格局，实现了校内建筑的有线全覆盖，部分楼宇无线覆盖，建成了能够支撑学校教学、科研、管理、服务和生活的大型综合校园网络。

（2）新建网络中心机房，并将网络核心调整到会峰校区。2014年会峰校区数据中心机房建成并投入使用，建有中心机房、电源室、气体灭火，室和动力环境监控系统等。经过精心准备，信息中心人员在8小时内将琅琊校区的数十台计算及网络设备全部搬迁至会峰校区、调整网络核心到会峰校区并恢复核心网络服务。

（3）全面提升计算、存储和网络接入能力。目前，校园网在网运行的路由器、交换机等各类网络设备920台，各类服务器、存储设备90余台，存储能力近100TB。在使用物理服务器部署业务系统的同时，逐步采用虚拟化技术，共部署虚拟机60多台。教学办公网通过34M教育网、500M电信、200M联通网络出口接入Internet，学生宿舍通过8G电信出口、2G移动出口和1G联通出口接入Internet。建有防火墙、赛门铁克杀毒中心、计费和用户管理系统、UPS电源等网络安全与运维系统。

（4）探索与运营商共建学生宿舍网的新模式。我校分别与滁州电信、滁州移动、滁州联通合作建设了学生宿舍有线网络和无线网，部分区域已实现三家运营商共同接入，学生自由选择运营商出口。两校区的学生宿舍均实现了所有学生宿舍信息点数按房间可住人数满配。

（5）提升网络管理水平。逐步统一网络认证计费系统。原有网络用户采用多种认证系统，经过改造升级，两校区的教师公寓网络用户和6栋学生宿舍楼统一采用深澜系统，教师公寓用户使用PPPoE拨号方式进行认证接入，学生宿舍网用户使用IPoE方式认证接入。

截至2015年底，全校总信息点22000多个，学生宿舍区信息点约18300个，办公区域及教室信息点约3700个；全校入网用户数接近15000人，其中，办公网用户1100余人，教师公寓网用户450余人，学生宿舍网用户13000余人。

### 2．基础网络与应用已经深入人心

加强校园网的WWW、E-Mail、认证计费系统、VPN系统、网络运行监控系统等基础网络服务，修订校园网建设、管理和运行等管理制度，保障了校园网络平稳运行，为教学、管理和服务等工作提供了基础环境。

（1）WWW服务。校内各单位网站已全部基于网站群系统建设，包括学校主站、各院（部）网站、各部门网站、研究机构网站、专题网站及各子网站，总数超过160个，院（部）二级网站均拥有独立域名，全球皆可访问，网站间可进行数据传递和共享。“十二五”期间累计新增网页信息6万多条。学校网站访问量达次500多万次，单个网站访问量最高达96万多次。

（2）电子邮件服务。面向校内教职工免费开放，每个用户分配2G空间，用户可以在任何连接Internet的场所，通过网页访问邮件系统，目前用户数约430余人，“十二五”期间共收发邮件108万封，平均每日收发600余封。

（3）网络计费服务。为学生宿舍有线无线网络、教师公寓网提供接入和认证计费等服务。对学生宿舍区域的有线网络及教师公寓区有线网络的计费系统进行了改造，正在逐步实现有线无线一体化。

（4）VPN接入服务。将自建的IPSec VPN更换为SSL VPN，为校外用户访问校园网资源提供了更为简单易用的接入方式，已有超过500位教职工用户申请使用。

（5）网络运行监控。在完善原有开源网络监控天气图对网络设备监控的基础上，新增了机房动力环境监控系统、网络运维监控系统，实现对机房物理环境、服务器运行状态、业务运行状态等的监控。

（6）全校师生网络技术服务。信息技术与网络中心全年除寒假期间仅在琅琊校区安排值班外，其余时间每天均在两个校区安排人员值班，为全校师生提供网络技术服务。信息技术与网络中心累计共处理学生宿舍网络维护13500多次，教学办公网维护1100多次，教师公寓网技术服务1500多次。

### 3．电子校务建设和应用效果良好

2011年之前，学校教务处、人事处、国资处、财务处等部门在不同时期，通过自行采购、省厅下发等形式建设了一些应用系统，这些系统的经费投入少，功能受限，有的仅为部门内部使用。在学校统一规划下，建设、改造和升级了一批应用系统，有效地促进了管理的规范化，主要包括：

（1）学工系统：2012年启用，基本实现了自新生入学、在校、离校及校友期间的信息化管理，促进了学生处、团委、财务处和各院学生管理人员的协同办公。系统建成后总体应用较好，但校友模块未充分使用。

（2）一卡通系统（一期）：主要实现校内金融消费及身份识别，学生和教师能够使用校园卡进行图书借阅、电子阅览室上机、缴纳宿舍电费，在校内食堂、浴室、快递中心、商店中消费，在自助文印机上打印和开放实验室刷卡上机等。用户可在一卡通网站（ecard.chzu.edu.cn）中查询消费明细、缴纳宿舍电费、挂失和解除挂失。截至2015年底，教师用户1322人、学生卡用户17668人、临时卡用户703人。安装一卡通POS机229台，其中食堂171台、商铺56台、充值中心2台。 圈存机共17台，其中食堂6台、学生宿舍11台。2014年共消费3709.9万元，2015年共消费4646万元，其中食堂日均消费达22600余笔、单笔消费平均3.7元，商铺日均消费493笔、单笔消费平均5元。

（3）档案管理系统：2014年启用。实现对档案及档案材料的收集、鉴别、整理、保管、统计、查阅等日常工作的信息化管理。

（4）人力资源管理系统：实现用人招聘、聘任、基本信息管理等功能，并集成到应用基础平台中。基本功能已于2013年底建设完毕，2014年底绝大多数人员基本信息已经录入。

（5）教务管理系统升级：升级现有的正方教务管理系统，完善教学过程管理、排课、选课、教务管理等功能，新增了毕业设计、教学工作量统计等功能。2015年毕业设计选题时已经开始试用。

（6）费用报销网上审批系统：2015年基本建成，实现用户管理、报销单录入、报销单分级审核、报销详单管理等功能。因该系统与财务处目前有关流程的关系尚未理顺，目前该系统尚未正式启用。

（7）办公自动化系统。2015年启用，实现了校内收发文、汇报、申请等事务办理，会议室管理、值班管理、用印管理等。信息技术与网络中心已经将本部门提供的教师服务全部通过本系统申请。截至2015年底，共发布文件138个，收文317个，通知公告7条；会议申请335条，校内请示8条；用印申请407条；事务申请157条，介绍信9条，共办理100多项信息技术与网络中心提供的服务，如VPN、入网、邮件等服务。

（8）应用基础平台。建设数据中心、统一身份认证平台和信息门户，并完成了大部分系统的统一身份认证，获取了用户核心数据，并在2015年初启用。截至2015年12月31日，数据中心的核心数据有：教务系统中的学生基本信息、人力资源管理系统中的教师、院（部）基本信息、学工系统中学生的奖惩助贷等信息；已经实现统一身份认证的系统有：教务系统、学工系统、人力资源管理系统、开放式实验管理系统、邮件系统、毕博平台、AHMOOC、教学资源共享平台、办公自动化系统等。

表1  校内建成的各业务系统

| 序号 | 名称 | 初建时间 | 升级(扩容)时间 | 牵头部门 | 应用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产管理系统 | 2005 | / | 资产与设备处 | 正常 |
| 2 | 电子邮件系统 | 1998 | 2008 | 信息中心 | 正常 |
| 3 | 教务管理系统 | 2005 | 2014 | 教务处 | 正常 |
| 4 | 网站群系统 | 2008 | ／ | 信息中心 | 正常 |
| 5 | 科技管理系统 | 2010 | ／ | 科技处 | 部分使用 |
| 6 | 毕博平台 | 2009 | 2013 | 教务处 | 正常 |
| 7 | 一卡通系统（一期） | 2012 | ／ | 财务处 | 正常 |
| 8 | 学工系统 | 2012 | ／ | 学生处 | 大部分使用 |
| 9 | 档案管理系统 | 2013 | ／ | 校办公室 | 正常 |
| 10 | 人力资源管理系统 | 2013 | ／ | 人事处 | 部分使用 |
| 11 | 应用基础平台 | 2014 | ／ | 信息中心 | 正常 |
| 12 | 开放式实验教学管理平台 | 2014 | 2015 | 教务处 | 正常 |
| 13 | 费用报销网上审批系统 | 2014 | / | 财务处 | 未使用 |
| 14 | 办公自动化系统 | 2014 | ／ | 校办公室 | 正常 |
| 15 | 教学资源共享平台、泛雅平台 | 2014 | ／ | 教务处 | 正常 |
| 16 | SSL VPN系统 | 2014 | / | 信息中心 | 正常 |
| 17 | AHMOOCs平台 | 2014 | 2015 | 信息中心 | 正常 |
| 18 | 教学质量工程管理系统 | 2015 | ／ | 教务处 | 部分使用 |
| 19 | 图书管理系统 | 1997 | 2015 | 图书馆 | 正常 |

### 4．信息技术支持教学改革见成效

在学校的指导和教务处等部门支持下，积极通过信息化手段推动人才培养模式改革及教学改革工作，促进人才培养质量的提高，获得省内外高校的高度认可，建立了省内第一个面向应用型高校的MOOC平台，开展基于MOOC的混合教学改革，获得省级教学成果奖三等奖，并多次在省内外教学研讨会上交流经验。

（1）建设了MOOCs平台并开展基于MOOCs的混合学习改革。2014年，建设了首个面向安徽省应用型本科高校的MOOCs教学平台（www.ahmooc.cn），基于AHMOOC平台和泛雅平台开展了“大学计算机基础”等MOOC课程的混合教学改革，用于2014级、2015级大学计算机基础的MOOCs教学改革，课程访问量累计超过200万次，如表2所示。

表2 2015-2016大学计算机基础课程统计数据

| 年份 | 平台 | 注册人数 | 班级数 | 讨论发帖回帖数 | 访问量 | 总访问量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | AHMOOC | 6513 | 69 | 22027 | 107588 | 107588 |
| 2015 | 泛雅 | 4146 | 67 | 45285 | 936335 | 938467 |
|  | AHMOOC | 221 | 4 | 5 | 2132 |  |
| 2016 | 泛雅 | 2962 | 48 | 229888 | 363241 | 948434 |
|  | AHMOOC | 1285 | 18 | 5300 | 585193 |  |

（2）使用泛雅平台

表3 泛雅平台使用情况

| 课程 总数 | 活跃 课程 | 系统访问总量 （2015年） | 课程页面浏览次数 （2015年） | 单门课程最高 访问量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 682 | 534 | 950,596 | 2,245,080 | 84,362 |

（3）升级了毕博平台：将注册用户数增加为9000人，完善课程建设、资料上传、交流互动、作业上传、考试管理等功能，自2014年起连续为思想政治类公共课程改革提供支撑，具体数据统计如表4所示。

表4 毕博平台使用情况

| 课程 总数 | 活跃课程 | 系统访问总量（2015年） | 课程页面浏览次数 （2015年） | 单门课程最高 访问量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 682 | 534 | 950,596 | 2,245,080 | 84,362 |

（4）建设资源共享平台：整合了图书、课程、素材等资源，用户可以按照图片、视频、书籍、课程等搜索，并将搜索的内容放入个人资源库或课程中，便于内容的组合及学习。

（5）率先在省内应用型高校中建设了面向全校的开放式实验室管理平台。信息学院实验室和计算机基础实验中心等实验场所首批实现了预约与开放、实验教学过程管理、耗材管理、视频监控等功能。

（6）教务处牵头建设质量工程项目管理系统，实现项目申报到结项的全程管理。

（7）购买微软正版操作系统和办公套件，为校内办公和教学计算机提供正版服务，保障了实验室开展各类考试的稳定性。

（8）信息技术与网络中心作为学校的实践教育基地，为师生提供新兴网络技术的实践训练及科学研究等创新平台，面向全校信息类专业学生和省内相关专业学生开展毕业设计、毕业实习、认知实习等实践教学活动。每年开展100余人次的认识实习，5-10人的顶岗实习，指导毕业设计题目10余项。

（9）与计算机与信息工程学院联合申报了多项研究项目。“十二五”期间，累计申报获批安徽省质量工程项目12项，校级质量工程项目、科研项目共10项，服务地方的横向项目共5项。

### 5．数字资源增长及环境改善显著

图书馆积极开展工作，新增数据库7个，现有馆藏数据库22个，包括中外数字期刊数据库、视频教学数据库以及各类考试数据库。电子图书增至92万种，电子期刊达到31077种，各类电子资源超过23TB，并积极对接安徽省数图平台产品。建设了两校区图书馆入馆门禁，设立自助式电子书阅读机，读者通过扫描二维码下载电子图书至手机。新增40余台检索机，一台自助刷卡文印一体机，实现资料下载、检索、复印扫描、打印的一站式自助服务。建设了移动图书馆app，实现图书馆资源与服务的无缝对接。改革新生入馆教育的方式，启用网上入馆教育考试系统。

### 6．服务社会与地方能力不断提升

在完成学校工作的同时，信息技术与网络中心也面向社会开展了服务工作。主要包括以下方面：

（1）作为滁州市计算机学会的常务理事单位，承担学会各项活动的组织与实施工作。在过去的几年中，面向社会开展了一系列的以IT技术推广为主要目标的科普宣传活动，为滁州市南谯公安分局、安徽科技学院、滁州市政务中心、天长市教育局、滁州市城市学院等单位的信息化建设等提供咨询及方案设计工作。

（2）积极服务地方，开展产学研合作。受滁州市委组织部委托，完成了一千多个乡镇网站的制作；受滁州市发改委的委托，设计了滁州市软件产业园总体规划方案；完成安徽滁州市城郊供电有限责任公司电力配网信息化系统数据维护项目；与滁州市消防支队深入推进科技合作，成立消防物联网研究实验室；为滁州西控电子有限公司开发了空调室外机检测系统；为滁州市政府的智慧城市建设方案提供咨询和技术支持等；受天长市职业教育中心委托，开展中等职业学校内涵建设研究。

（3）继续深化校企合作，拓宽合作渠道和合作范围，与金智教育、正方教育、中国电信股份有限公司滁州分公司、中国移动通信集团滁州分公司、滁州联通等建立了校企合作关系，在校园网建设、应用型人才培养等多个方面实现合作共赢。

### 7．获批首批教育信息化试点高校

2011年，获批安徽省首批教育信息化试点高校（安徽应用型本科高校仅2所高校获批），试点周期为2012-2015年，试点项目建设内容与学校信息化建设“十二五”规划紧密结合，目前如期完成了各项任务。

（二）经费投入与分析

截至2015年底，学校信息化建设经费投入共计3600多万元，其中“十二五”期间经费投入 2300约万元，占信息化总投入的60%以上。在“十二五”期间的信息化建设投资中，约1600万来自安徽省能力提升计划项目经费，200万来自工商银行投资一卡通项目的经费，如图4所示。

在信息化建设经费中，各类网络设备、服务器及存储设备、机房有关硬件、一卡通机具、校门出入门禁、校园广播系统等硬件设备投入超过2700万，占信息化建设经费总投入的75%以上。软件投入约620多万，约占25%，软件投入中支持学校教学、科研和管理等的各类应用系统、教学平台与资源等软件约350多万，占信息化建设软件投入总经费的56%。

图4 截至2015年底我校信息化建设经费投入情况

（三）存在的不足

### 1．对信息化重要性的理解还需进一步提升

尽管校领导高度重视和理解信息化的作用，但部分职能部门、二级学院领导及普通教师仍缺乏对信息化的理解。表现在：信息技术改革教育教学，仍是部分教师的自发行为；人、物等核心数据尚不全面，距离全面共享任重道远；一些职能部门对信息化促进管理规范化的必要性和紧迫性的认识不足；新建系统的建设中，相关职能部门投入精力少，对承建公司的依赖较大，系统使用不充分。

### 2．信息化队伍建设的机制还需进一步健全

信息化建设需要管理人员、软件技术人员、网络及安全人员和需求分析人员，具有很强的专业性，社会上这类人员的薪资水平高，通常远远高于高校。此外，新进人员进校后需要花费大量时间培养，人员本身也需要投入大量精力学习业务知识，如果缺乏政策支持，很难成长为优秀的技术专家。因此，国内高校信息化建设机构普遍存在“进人难、留人难”的问题，信息化水平较高的高校普遍通过特殊政策引进和稳定人才。

（1）专业人员数量和质量不足。根据“高等教育信息化发展研究报告（2015）”中的数据，一般本科院校中从事信息化建设的专职人员达到16人以上的占56.3%，而目前信息技术与网络中心现有专职技术人员7人、兼职人员4人，低于该标准，且专职人员中绝大多数参加工作时间不足3年，专业技术水平还需进一步提升。近4年来，我校信息技术与网络中心引进的5名研究生中计算机专业仅有2名，3名为教育技术专业，只有1名来自重点高校。信息技术与网络中心教师人数不足，工作量大。

（2）缺乏有竞争力的人才引进和稳定政策。我校虽然采取了与信息学院合署办公的模式，但在信息技术与网络中心兼职的教师依然需要完成普通专任教师等量的教学科研任务，对于专职人员仍采用其他实验教师相同的考核方式，缺乏有效的支持政策。

（3）缺乏有效的考核和激励机制。学校领导高度重视信息化，将信息化作为学校的办学定位之一，但目前信息技术与网络中心的工作不作为考核内容，职能部门和二级学院的信息化工作也未纳入绩效考核内容。

### 3．基础网络服务及应用还需要进一步完善

因经费等原因，无线网络还未实现全面无缝覆盖；网络带宽与用户快速增长的需求还有一定差距；还未提供面向学生的邮件服务、统一通信平台尚未建立等。

### 4．信息化还未全面支持管理和服务工作

随着学校的发展，一方面，一些管理服务工作还没有充分利用信息技术，例如请示审批和材料报送，师生保健餐饮等生活服务，学生成长电子档案，各类楼宇的出入记录，费用报销，校友服务，水电监管，等等；另一方面，现有的管理信息系统不能完全满足学校不断发展的业务需求，例如资产综合信息系统、学工系统、人事系统，网络学习平台等。此外，相关服务分散在不同的业务系统中，未能提供统一的网上办事平台，一些服务使用起来不够不便。

### 5．信息技术促进教学改革还需不断深化

基于信息技术的教学改革缺乏相关政策支持，目前仅优质课程和精品课程需要建设网络课程，高质量的网络课程较少，及时更新和充分使用的课程较少。课堂教学仍以多媒体演示文稿配合板书的讲授形式为主，信息技术提升课堂活力、促进教学质量提升的作用还未充分发挥，线上学习活动的设计、实施及评价仍需加强。信息技术对实践教学环节的质量提升作用不显著，尚未实现实践教学活动的过程管理。

### 6．数据共享及决策支持还需要大力推进

校内人、事、物等数据还不完整，不能满足目标管理和绩效考核的需要，需要逐步完善以教师、学生、资产、财物等为核心的各类数据。尚未开展基于校内全面数据的分析和挖掘，未能为学校决策分析提供科学依据。

尽管以上不足在其他高校也普遍存在，甚至问题更多，但我校作为安徽省首批信息化试点高校，应当改革创新，适当先行。

二、指导思想、工作思路、主要目标与特色

（一）指导思想

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、教育部2015年《教育信息化十三五规划》、教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《安徽省教育信息化中长期发展规划（2013—2020年）》、《安徽省加快推进“互联网+”行动实施方案》等有关文件精神，在学校领导的高度重视下，通过顶层设计、总体规划、分工合作、分步实施、创新模式与机制，切实落实学校的信息化办学定位，通过信息化促进学校事业发展。

（二）工作思路

### 1．顶层设计、建、管、学、用

重视设计、建设、管理、培训、使用等全过程的相关工作，加强对引导、培训、宣传的力度，促进对建成系统的充分使用和不断完善。

### 2．好用、好看、可管理、可测量

建成“好用、好看、可管理、可测量”的数字校园。

好用——全面用：业务全面整合，突破系统边界，突破传统网络边界；放心用，有足够的安全保障与隐私保护策略；聪明用：按需、智能、精确。

好看——数据好看，效益好看，模式好看。

可管理——基础设施及各类业务系统始终处于可管与可控状态，业务系统发生故障时，能够在用户可接受的时间内恢复运行，丢失的数据能够完全恢复。

可测量——网络行为可测量，例如学习行为的分析评价，校园环境可测量，通过物联网技术实现校园环境的精细化管理。

### 3．大、智、移、云、安

技术上，基于大数据开展分析与决策，基于物联网技术建设智慧校园应用，普及基于移动设备的应用，建设基于云的计算服务环境以及基于标准的信息安全体系。

（三）主要目标

全面支持应用型人才培养、科学研究、社会服务、文化传承和管理模式变革，完善与互联网及物联网时代特征相适应、与学校地方应用型高水平大学建设目标相适应的校园信息化模式与机制；建成一个理念先进、基础设施完善、数据和信息的基本集成与共享、基础服务按需随处可得的智慧化校园，实现服务与管理主要环节的全面信息化；促进互联网与教学以及人才培养全过程的有机融合，促进教学模式和人才培养模式的改革，显著提升人才培养质量；基于互联网技术改造传统学科与专业、创设新型学科与专业，形成一批与信息技术融合的新型特色学科及专业；通过信息化提升全体师生员工的信息素养、学习能力乃至综合素质；使信息化成为学校重要的特色与亮点，并以此促进学校可持续发展能力与核心竞争力的显著提升。具体包括以下9个方面：

——发挥信息化的引领作用，通过信息技术促进学校相关专业的改造和变革，不断凝练形成学校的信息类专业特色。建成省内一流等信息学科，建成3-4个校级信息化重点改造学科，3-4个信息化重点改造专业。

——建成满足要求的校园信息化基础设施，实现楼宇内有线无线全面覆盖，提供普适、安全、快速、可靠的网络访问与应用环境，为各类校园应用提供有力保障。

——建成与学校定位及发展目标相一致，符合时代特点与要求的信息化建设及管理机制，将信息化建设纳入年度绩效考核，为地方应用型高水平大学建设提供支持与保障。

——建成较为完善的面向用户的一站式服务体系，实现基于用户角色的主要应用的服务一体化，促进学校管理向服务的转型，为师生提供规范化、人性化的服务；实现各部门主要的业务流程的规范化和标准化；实现跨部门、跨系统的基础数据资源的集成及共享，并以此促进各部门业务的融合与协同，促进学校管理与决策的科学化。

——提升师生的信息素养，对常用信息系统和工具做到“想用、会用、用好”。中青年教师能熟练使用常用信息系统和工具软件；开设“2+X”门信息技术相关课程、联合其它环节培养，培养非信息学科学生具备较好的信息敏感性，以及信息获取、甄别、利用和创造的能力。

——建成完善的网络学习平台，提供个性化、可定制的网络学习空间，实现学习行为的跟踪、分析和干预，促进教学模式及人才培养模式的改革与创新。

——建成校园空间与环境监控系统，实现主要建筑物及校园环境的实时感知与智慧控制，促进绿色、环保及文明校园建设。

——建成具有一定智慧的数字校园，实现教学、科研、管理、服务和校园生活的融合，初步实现决策与管理的智慧化，提升师生工作与生活的满意度。

——形成具有示范意义的信息化研究和实践成果，通过省教育科研网的信息技术与教学融合工作组，为省内同类高校提供借鉴和参考。

（四）特色

——将信息化作为学校办学定位，引领学校改革与发展，提升全体师生员工的信息素养。

——信息化与教学深度融合，全面支撑学科专业的信息化改，促进教学改革和教学质量的提升。

——通过与境内外高校合作，开展信息化建设研究、组织跨校的人员培训、合作开发和应用，在智慧校园应用、网络学习、实验教学信息化等方面形成高水平建设成果和示范应用，使得我校的信息化建设水平位居省内同类高校领先地位。

三、“十三五”期间建设内容与措施

（一）促进人员对信息化认识的提升

举办多种形式的培训、考察与交流活动，促进全体教职工的观念与认识进一步提升，充分认识到信息化就是竞争力，深刻理解信息化在学校发展中的核心地位和作用。重点开展面向职能部门的培训。

针对校领导开展高校信息化顶层设计及发展规划和新技术应用培训1-2次；每年针对职能部门及管理人员开展管理规范化及信息化培训2-3次，每2年组织赴境内外先进高校考察交流1次，具体观摩各业务系统的运转及业务工作的处理流程与标准；每年针对二级学院领导及教师开展教学方法与手段信息化的培训2-3次；每年面向学生开展校园网络及智慧校园应用相关主题讲座2-3个。

（二）优化信息化建设管理运行机制

强化分管信息化建设的校领导担任首席信息官（CIO）的制度，全面统筹本单位信息化的规划与发展。进一步落实信息化建设工作领导小组、信息技术与网络中心、各职能部门及二级学院的分级管理机制。根据需要，调整信息化建设领导小组成员。

进一步明确职能部门及二级学院在信息化建设中的主体地位，明确信息技术与网络中心在信息化建设中的支持与服务地位。明确各职能部门及二级学院负责人在信息化建设中的职责，将信息化建设任务纳入各部门基本工作职责并作为部门主要负责人的工作任务，并将其工作情况计入人员年度绩效，加强对建设成效的考核与奖励。加强职能部门及二级学院的信息化队伍建设，增加与信息化相关的岗位或者岗位内容。每年定期召开信息化工作会议2-3次，信息化建设领导小组会议2次。

充分利用与台湾地区的良好合作关系，与台湾淡江大学、省内合作密切的高校等合作开发业务系统，按照独立设置与共建共享的思路，共同开发业务需求相似的系统。

（三）促进信息学科建设和人才培养

在发展规划处、教务处、科技处等部门的组织下，为校内专业的信息化改造提供支撑，主要包括五个方面：

### 1．促进信息类学科和专业建设

大力推进地理信息系统、物联网工程、电子信息工程等信息类专业发展。利用信息技术改造传统专业，赋予传统专业新的生机与活力，深入推进专业建设和人才培养的信息化水平全面提升。重点建设3-4个信息技术相关的学科，每年重点建设1个学科；重点建设3-4个信息技术相关的专业，每年重点建设1个专业。

合作开展互联网＋、物联网、云计算等技术的合作研究，促进跨院的合作交流。协助开展“互联网+”创新创业大赛、信息技术应用等全校性学科与专业技能竞赛等。

### 2．提升学生信息素养

设置学生信息素养课程的最低学分要求，制定大学计算机系列课程改革方案，为所有专业开设2门大学计算机基础系列课程，促进所有学生的信息素养提升，包括信息意识、信息获取、信息评价、信息交流、信息利用和信息伦理等。在进行人才培养模式改革时，充分发挥信息技术在各专业人才培养中的作用，对人才培养规格、课程体系、课程内容、教学流程、实践教学等环节进行优化和重构。同时，发挥信息学院和信息中心的环境与技术优势，为人才培养提供支持。

### 3．完善数字化学习环境

为师生构建普适接入的移动学习环境，建设有效推动教学模式改革的在线学习平台，包括基础网络环境、管理平台、网络教与学平台、各类教学资源平台、实践教学平台等能够有效支持或者推动教学模式改革的在线学习平台。支持MOOCs、OCW及微视频等多种教学形式的在线学习，支撑线上和线下融合的教学过程管理，充分调动学生学习的积极性，促进其主动学习。利用虚拟化、云计算、物联网等新兴信息网络技术，建立虚拟实践教学环境，通过云计算平台等，促进学生应用能力与创新能力培养。完善数字资源访问的多样性和便捷性，包括新增实体阅读机、建设琅琊校区图书馆馆电子阅览室（视听室）、图书馆内自助文印、图书自助借还、阅览室座位预约和分配等。

通过在线学习平台实现对学生学习行为的精确跟踪、分析与干预，为学生提供适应其个性特点的学习支持。通过在线学习平台实现对教师教学行为的收集与分析，促进教师教学能力的提升。通过信息化环境促进学生的自主学习和协作学习，促进创新能力的培养。

### 4．加强以MOOCs／SPOCs为核心的网络资源建设

大力促进以课程教学为中心的数字资源建设，提高课堂教学质量。围绕合格、优质、精品、MOOCs、SPOCs等不同层次的课程建设，提高课程教学质量，建设一批与本校定位及人才培养重点相一致的教学资源。学校出台相关政策，鼓励教师参与网络资源建设，创新资源管理与开放方式等等。加强电子文献信息资源等的建设和利用。

### 5．促进信息化建设与人才培养模式改革及教学的深度融合

根据专业和学科特点，开展混合式学习、情景式学习、案例驱动式学习等教学方式与方法改革，每个专业建设1-2门具有代表性的教学方法改革课程。逐步形成以学生为中心、线上线下融合的新型教学模式，加大优质虚拟仿真实验教学资源供给共享，推动信息化条件下自主学习、探究学习、协作学习等实验教学方法改革。

（四）促进管理方式重构与流程再造

职能部门及教学学院根据工作任务及内部岗位职责，细化各工作岗位职责，制订内部标准作业流程。在此基础上，从学校层面制定由各职能部门及教学学院协同的标准作业流程。将相关流程的转变通过电子校务系统体现，促进部门的职能转变和管理方式重构。

进一步规范数据管理。严格执行学校现有的数据标准；建立新增数据的标准；针对每个业务系统制定规范的数据录入、维护、监控、记录和使用的规范，由业务系统的所在单位执行。

根据学校业务的发展，完善现有的信息化有关制度和程序，制定新的制度和程序。上述流程、规范，均发布在信息门户中，方便用户查询。信息技术与网络中心将上述有关制度、程序和规范，汇编形成“滁州学院信息化建设制度与规范”，经学校研究同意后正式发文。

（五）促进数据全面共享和决策支持

建立“分散采集、分步审核、集中供应”的数据采集及供给方式，根据数据管理规范，收集、审核后，完善形成人事、教务、学工、财务、科研、一卡通、网络日志、资产等基础数据集，形成学校的数据资产，集成到学校数据中心，并为不同系统提供共享数据。基于基础数据集，建设基于大数据分析的信息（数据）分析系统，根据决策性质与类型的需要，实时提供各类支撑信息或者数据。以文字、报表、图表等形式对人、事、财、物等校情数据进行多角度的展示，分析产生信息的关联、给出预警及预测等。

（六）加强网络与信息系统安全防护

### 1．开展等级保护工作

根据国家及上级部分的有关要求，对我校的网络及信息系统开始等级保护测评工作；根据测评报告的要求，补充采购相应设备，进行整改，以满足等级保护要求。

### 2．加强网络安全防护

加强安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络和安全管理中心的建设，加强对各类业务系统的安全防护与保障，包括加强认证授权体系建设、增加入侵检测、专用防火墙等。

### 3．提供教学办公环境的正版软件服务

全面提供办公、实验教学环境的操作系统及办公软件的正版服务，包括Windows操作系统和office办公套件，及其它支持教学科研的软件，提高办公软件的可靠性和安全性。

### 4．建设网络可用性及性能评估系统

全面检测网络运行的实际状况，实现对网络性能、网络安全性等网络运行状态的动态评估，为网络的不断优化和建设提供依据。

### 5．建设核心数据容灾系统

在现有数据本地备份的基础上，建设异地数据容灾备份系统，实现在会峰校区数据中心出现意外灾难情况下，备份数据中心可自动接管部分关键业务，并能快速恢复主数据中心的业务数据。

（七）建设面向用户的全过程应用

分别面向教师、管理人员及学生建设业务活动全过程、一站式服务系统。实现对各项活动信息的全面采集与处理，为绩效考核及精细化管理提供支持。主要业务系统包括：

### 1．一站式网上办事大厅

基于校内业务的数据规范和标准流程，建成面向师生的、跨部门的事务处理平台，实现一站式事务处理。支持PC和多种移动终端访问。

### 2．面向决策的教职工信息集成与管理平台

借鉴淡江大学等高校的成功经验，由信息技术与网络中心牵头，对教务、人事、学工等业务流程进行梳理，明确教师考核业务的内容，实现对教师各类业绩的记录和考核，将人事处、教务处、科技处等部门对教师的考核统一起来，逐步取消填写纸质考核表。将学校数据中心中已有的数据动态更新到该系统中，其他数据和材料由教师自行录入、经过审核后成为考核材料，人事处等部门设置考核标准后，教师的考核结果自动评出。

### 3．开放式实验室管理（二、三期）

目前只在信息学院、逸夫楼3号楼和5号楼实验室等进行管理，未来将在校内建有实验室的其他场所，建设门禁、监控，并实现实验教学内容与过程的数字化管理。

### 4．资产综合信息管理平台

全面支持资产、家具和耗材管理的各项工作，包括设备采购计划审批、招标采购信息管理、验收入库、使用管理、统计与分析等，与大型精密仪器共享信息系统、与省财政厅财务系统及与学校应用基础平台对接等。

### 5．学生成长电子档案与就业媒合系统

记录学生成长过程的活动（如参加校内外各项活动、比赛、参加社团、讲座情况等），与其他系统中产生的数据（例如已有的学工系统、心理测评系统等）集成形成学生成长电子档案；从多视角、多层面展示学生的成长过程，并进行综合分析和预警，形成综合素质评价、就业岗位分析，并与就业系统对接，实现学生与企业的媒合等。学生成长电子档案可被授权的老师、家长访问， 促进师、生和家长的信息交流等。

### 6．干部综合管理信息系统

按照中组部《全国组织干部人事管理系统信息结构体系》要求，建立干部基本信息，包括干部队伍发展规划、编制岗位设定、后备干部建设、干部任免、考核考察、监督、教育、综合服务、干部队伍分析等功能。

### 7．科研综合管理平台

实现对项目的申报、审批、立项、进度、资源、经费、成果等全方位的管理，方便课题负责人及科研主管部门掌控项目的各项基本信息，自动为项目建立过程档案及跟踪管理；支持对科研成果、获奖情况以及日常的科研活动的管理，支持校内外团队开展校内或跨校的科研协作、团队内信息的共享、任务的分配及成果提交；支持与企业和社会密切互动的科研成果信息发布、共享、转化与推广；查询统计等。

### 8．后勤综合服务平台

提供后勤保障一站式服务，包括房产与商铺管理、餐饮服务、修缮、体检电子档案与分析、宿管、施工申请、货物采购（代购）及仓储管理等，在线咨询、预定受理服务。为用户提供电话、短信、网站、邮件等沟通方式；动态公布现有服务及资源使用状态，如停电信息、维修状态、受理处理情况等；各类查询统计分析等。

### 9．对外交流协作平台

建成对外事、台湾事务的网上办事平台，教职工对外开展交流活动的事务管理服务平台。

### 10．学生宿舍门禁系统

建设学生宿舍管理系统，与校园一卡通系统集成，为智慧校园感知提供基础支持。实现只有住在本栋楼（或本管理站管理的楼栋）的学生刷卡时才能通过门禁，并记录刷卡时间等信息。对学生的未归、请假、迟到等情况，对达到阈值的学生信息自动推送给辅导员或班主任进行个性化干预；因特殊情况未带卡时可以手工登记，需由宿管人员打开门禁系统让其进入。当用户没有卡或没有授权时（如过期或非本系统卡）强行通过，系统将自动报警提示并抓拍。根据技术发展，也可考虑感应手机通过。

### 11．大型活动直播录播系统

实现对校园大型活动、专家讲座等现场的录制、现场直播、在线点播等。

### 12．移动应用平台

进一步推进滁州学院微信公众号的应用：完善滁州学院微信平台，实现基本信息查询、校内信息推送、失物招领、报修、查询等功能。根据技术发展和实际需要，将PC端成熟的、师生常用的应用向移动应用转移，建成“蔚园e生活”app，方便师生通过手机端获取资讯、处理事务。

在建设以上新系统的同时，促进电子政务系统、校友系统、费用报销审批统系统、人力资源管理系统、学工系统、教务系统、开放式实验室管理系统等的充分使用，发挥已建系统的作用；更换或升级邮件系统、网络群系统等，以满足学校信息化不断发展的需要。

（八）建设具有智慧的数字校园空间

开展绿色节能系统建设，利用物联网技术等实现校园导览、重要建筑物介绍、安全预警、视频识别与分析等。实现对校园内主要建筑物、道路、公共场所及道路等监测，实现校园智慧导航、智慧停车的功能,并根据监测结果进行动态调整与控制，促进校园的绿色环保。

建设新型教室，例如讨论式教室、智慧教室等，通过现代环境、网络信息技术的融合，支持师生开展多种形式的学习活动。

建设空间管理系统。逐步实现楼宇、会议室、场馆等场所的信息化管理，实现使用预约、进入门禁、过程记录等。

建设支持学生相关工作的联动服务平台，如统一的信息发布平台、请假管理、资源发布和下载平台、出勤记录平台、班主任工作记录，课表、实验室使用实时数据，相关数据的统计分析和展示等。

（九）完善基础环境保障与安全防护

### 1．新建楼宇网络建设，实现无线网络全覆盖

建设新建楼宇的有线和无线网络，包括综合实验楼、琅琊校区专家楼、实训楼、土木楼、学生宿舍15#、16＃、17＃、18#楼，大学生活动中心、图书馆等。在琅琊校区和室外人流量大的区域覆盖无线网络，为师生提供更为方便的网络服务。

### 2．改造学生宿舍网络，向用户提供灵活多样的接入方式

通过与运营商合作，对两校区其余10多栋学生宿舍楼进行“一条线路、多运营商出口”改造，此外，由于大部分学生宿舍区域网络设备需更换，预计总费用约1700万。费用计划由运营商或学校承担。

### 3．更换与升级网络设备，提升网络可靠性

新购一张核心路由器MX960板卡，增加一台核心路由器，实现与原有核心路由器1+1冗余备份，提高学校网络核心的高可用、高可靠性。升级2块H3C S7506E万兆板卡，并逐步更换现有网络设备，升级主要汇聚至万兆，全部汇聚至千兆，所有办公教学区域的桌面接入带宽由百兆提升至千兆。

购买部分到期的基础网络系统的服务，如计费系统、出口防火墙等。对设备较多的弱电间进行环境改造并部署UPS，提高网络的健壮性。

### 4．进一步提升网络出口，提升网络可用性

提升网络出口带宽，将学生宿舍网的出口增加到15G，将办公及教师公寓网出口增加到2G。学生出口通过与运营商合作提供，办公出口带宽费用通过学校每年下拨的网络运行费支付。提升校内用户访问资源的体验，增加网络出口缓存。为支撑出口带宽的提升，升级改造学生出口和办公出口的防火墙设备。在琅琊校区建设备份出口，购买出口设备和配套网络服务等。

### 5．建设软件云环境，提供自助实践和创新环境

扩展基于虚拟化的滁州学院软件云，师生远程即可获得自助式实践环境，环境可定制操作系统、应用软件和虚拟仿真实验环境，支持教师科研和学生实验与应用创新。

### 6．建设校内统一的信息发布平台，促进信息共享和互通

建立学校统一短信发送平台，与相关办事系统对接。与网站群、滁州学院微信公众号、滁州QQ校园号等，形成学校统一的信息发布平台。

（十）开展教育信息化研究和实践

依托“学习科学与校务分析研究中心”，在开展各类建设的同时，对网络和信息化建设的理论和技术、基于信息技术的人才培养模式改革等方面进行研究，具体包括：应用型高校信息化办学定位落实，基于MOOCs的混合教学改革、校园大数据分析与决策支持、基于网络的学习行为研究、基于网络的教学方法与手段改革，网络与信息化背景下人才评价体系研究等，信息化对学习方式、教学方式、人际交流方式、师生互动方式及资源占有与访问方式的影响等等。

联合安徽省教育与科研网，安徽省计算机教育研究会，滁州市计算机学会等与信息中心沟通密切的机构和组织，开展跨校研究，并适时将相关成果申报软件著作权、发表论文，向其它高校推广等。

四、保障措施与风险评估

（一）政策和经费保障

学校的政策支持是信息化建设取得成功的关键因素之一。学校党委、行政将信息化作为学校的重要工作强力推进，给信息技术与网络中心更大的支持，在待遇等方面给予信息化建设人员优待政策。

每年设置专项经费用于相关培训、校内外专家讲学、信息化建设工作先进单位和个人的奖励等。

2016年、2017年拟开展二级单位的信息化建设评比；2018年起，将信息化建设工作纳入二级单位的年度绩效考核。

（二）组织和机制保障

根据学校赋予的重要职责，赋予信息化建设机构相应的权利和义务。相应地，转变管理与运行模式，转变信息技术与网络中心工作职能，从事务转向事业，从业务支撑到促进事业发展，从负责基础设施建设为主转变为着力推进信息化应用和应用系统整合。信息技术与网络中心率先开展示范应用，引导观念的转变与认识。培育建立适应新时代信息化要求的管理机制，招标选择国内知名的高校信息化企业作为相对固定的合作对象，保障信息化建设效果。

与发展规划处、教务处、教育科学学院等单位合作成立“学习科学与校务分析研究中心”，开展应用型高校共建MOOCs的模式与实践、混合学习教学设计、学习数据分析与行为干预，信息素养养成及评价，应用型高校大学资源规划及顶层设计，业务流程分析与优化，校务数据分析与决策支持等方面的研究，加强与滁州市政府及企业的联系，积极开展产学研的信息化项目。

（三）人力资源保障

高素质的信息化建设与管理队伍以及全体教职工的积极参与是取得成功的另一个关键因素。信息化建设与管理队伍包括：高水平的带头人、管理与技术骨干、有较强操作能力的基本技术人员以及一批积极投身于信息化建设的各部门管理人员。这些人员来自校内和校外，形成校内团队和校外合作团队等。

为信息中心每年引进专业技术人员，不断提升信息化部门工作人员的质量和数量。

在各单位分别设置1位专人具体开展本单位的信息化建设工作。此外，培训现有信息技术与网络中心工作人员、职能部门及二级学院有关人员，不断提高专业技术水平，形成稳定的校内团队。

对外，联合淡江大学的团队，在政策允许的情况下，招标选择稳定的合作企业等，形成校外稳定的合作团队。

培育建立适应新时代信息化要求的管理机制，招标选择国内知名的高校信息化企业作为相对固定的合作对象，保障信息化建设效果。

（四）建设风险评估

随着基础设施的不断完善，信息化建设已经进入深水区。本规划包括的建设内容与“十二五”期间相比难度更高，任务繁重，很多建设内容并没有成熟产品，对于从事信息化建设的部门具有很大的挑战。只有学校领导高度重视并切实落实上述的政策、组织、人力和经费支持，才有可能按期达成预期目标。

五、分年度建设计划与预算

（一）2016年主要建设内容

2016年是我校信息化建设“十三五”规划的开局之年，主要任务为：转变思想，加深对信息化的理解和认识，规范主要业务工作流程，建设面向决策的教职工信息集成与管理平台，促进现有系统的充分使用。具体主包括：

### 1．完善信息化建设管理机制

明确各单位负责人为信息化建设负责人，并设置一名专人负责信息化具体工作，明确其职责及待遇。开展面向校领导、职能部门负责人、二级学院等的系列培训，建立信息化建设工作例会制度，召开2次信息化建设工作专题会议。将信息化工作纳入2016年各单位年度考核中。

### 2．建设面向决策的教职工信息集成与管理平台

实现教师个人教学、科研和人事基本信息的集成展示，部分个人考核功能。

### 3．升级网站群系统

升级到最新的后台管理系统，同时实现主要网站的移动端、PC端自适应显示。

### 4．开展各单位信息化建设成效评价

开展校内各单位信息化建设情况评比，促进网站内容建设。

### 5．促进办公自动化等系统的充分使用

通过培训、调研等促进办公自动化系统在校内事务处理的应用，如请示汇报等。促进人力资源管理系统、教务管理系统、学工系统等的推广和应用。

### 6．建设开放式实验室管理平台二期

在化工楼、地信楼、数学楼进行开放实验室建设，实现化工楼实验室门禁、大型试验仪器管理及视频监控，地信楼实验室门禁、视频监控及机房管理等，金融楼的实验室门禁、视频监控等。

### 7．建设校园移动应用平台一期

在学校微信公众号上实现校内新闻、教务信息查询、学工信息查询、一卡通信息查询等。

### 8．建设资产综合信息管理平台升级

升级现有的资产综合信息管理平台，增加功能。

### 9．建设基于校园卡的晨跑考勤系统

在两校区学生晨跑起点和终点处安装考勤机，学生通过校园卡进行考勤，相关部门、各二级院部可对考勤数据进行统计分析。

### 10．进一步完善网络基础环境与安全系统

优化会峰校区的无线网络；购买Web防火墙，为Web应用提供保护；根据学校要求对部分学生宿舍进行网络改造，以支持三家运营商共同接入；升级部分基础网络设备，购买部分基础网络系统的服务等；琅琊校区的电力和设备运行等监控系统。

### 11．建设会议室门禁系统

行政楼会议室的预约、授权刷卡进入、视频监控等功能。

### 12．数字阅览环境及数字资源建设

建设琅琊校区的电子阅览室（视听室），新增报刊阅览机，提供微信推送阅读资源信息。

### 13．促进MOOCs平台功能完善及应用

进一步完善泛雅、AHMOOC等教学平台功能及内容，为应用型高校学生提供适应其个性特点的学习环境支持。

### 14．加强与滁州市政府及企业的合作

加强与滁州市政府及企业的联系，积极开展产学研的信息化项目。组织开展滁州市计算机学会代表大会，积极参加市科协组织的各项活动，促进相关单位的信息化建设。

### 15．队伍建设

引进1名专业技术人才。开展人员技术培训4-5次。明确各单位信息化工作负责人和联络人。

（二）2017年主要建设内容

本年度建设主要内容包括进一步完善工作流程作业标准、升级更换网络设备，建设多个应用系统等项目。具体包括：

### 1．继续开展培训交流活动，将信息化工作例会制和工作考核常态化

定期开展信息化建设领导小组会议，开展信息化、信息安全有关培训、竞赛和问卷调查。 召开信息化建设工作会议1-2次，开展二级学院信息化建设工作考核。

### 2．联合成立“学习科学与校务分析研究中心”研究机构

### 3．建设面向决策的教职工信息集成与管理平台（二期）

实现校内单位考核的信息化，基于系统数据的分析。

### 4．开展信息化办学定位的研讨和调研

校办公室组织开展信息化办学定位的研讨，信息中心组织赴境内外高校和组织考察信息化建设。

### 5．新建大型活动直播与录播系统

在水上报告厅、行政楼学术报告厅各建设1套。

### 6．智慧网络空间管理

新建艺术实验实训中心的智慧空间管理。与教务处合作，出台相关政策，促进二级学院的网络课程建设；建设智慧教室，支撑教学改革。

### 7．重点学科和重点专业的信息化改造

由教务处牵头，重点对一门学科和一个专业进行信息化改造。

### 8．教学数字资源建设

协助教务处开展网络课程、微课等数字资源建设，提供技术支撑和应用建议。

### 9．对教学、学生等工作流程进行梳理，建立相关系统的作业标准

### 10．学生相关工作联动平台建设

结合校级科研项目，开展学生相关工作支撑平台建设。

### 11．开展信息化相关研究工作

开展3个IPV6项目、一项教育部在线教育研究中心重点项目、校级项目、省级重大教改项目等项目的建设。结合信息化建设工作，申报科研课题1-2项。

### 12．软件云环境一期建设

建设学校软件云，实现系统功能，提供至少10个并发用户数的服务。

### 13．数字阅览环境及数字资源建设

新增南馆博看触摸屏报刊阅读机，开展图书自助借还系统一期建设、北馆自助文印系统建设。

### 14．进一步完善网络基础环境与安全防护

新建综合实验楼、琅琊校区教工宿舍等网络建设及相关智慧设施建设；增加核心路由器负载与冗余；学生宿舍网络改造；提升信息安全防护能力。购置服务器、扩充存储容量。与省内高校合作开展异地数据备份。开展等保测评工作。

### 15．开展安徽省教育科研网工作组及社会服务有关工作

作为安徽省教育科研网的信息技术与教学融合工作组的组长，组织开展工作组的相关工作，促进省内地方应用型高校的信息化建设。积极服务滁州地区信息化建设。

### 16．迎接审核评估相关工作

制作宣传视频，总结整理学校信息化工作。

### 17．队伍建设

引进专业技术人才，开展人员技术培训次。

（三）2018年主要建设内容

本年度的建设重点为移动应用完善和空间智慧管理等。具体包括：

### 1．校园移动应用平台二期建设：电子校务（蔚园e生活）

实现移动迎新的功能：包括迎新快讯、迎新办理、报到单、迎新统计、交流互动等。实现移动办公的功能：包括待办待阅事宜、已办已阅事宜、收发文、事务申请、学校文件等。校园楼宇简介与导航和停车引导等功能。实现移动校内支付功能。

### 2．作业标准建设

对人事、科技和资产等工作流程进行梳理，建立相关系统的作业标准。

### 3．网上办事大厅（一期）

面向师生的主要事务实现网上一站式办理，并与校园移动应用平台集成。

### 4．建设面向决策的教职工信息集成与管理平台（二期）

新增二级单位的年度考核等功能。

### 5．建设后勤综合服务平台（一期）

实现师生体检档案管理与分析，餐饮服务等。

### 6．建设校园空间管理系统

建设一批现代教室；对场馆和部分楼宇进行管理，建设校园智慧导航系统，实现对校内重要场所的智慧引导。

### 7．学生宿舍门禁系统建设

### 8．开放式实验室管理平台三期建设

在全校所有二级学院实验室建设开放式实验室管理平台。

### 9．学科与专业信息化改造

由教务处牵头，重点对一门学科和一个专业进行信息化改造。

### 10．虚拟软件云平台（二期）建设

扩大用户数和资源内容。

### 11．邮件系统升级

为全部师生提供终身可用的学校邮箱，现有邮件系统数据的全部迁移。

### 12．数字阅览环境及数字资源建设

图书自助借还系统二期建设（南馆）：实现南馆流通80万册纸质图书的自助借还，及样本库房排架纠错。建设阅览室座位分配系统，自建库系统软件平台建设和资源数字化（一期）。

### 13．信息化建设工作绩效考核机制初步建立

将信息化建设工作纳入单位绩效考核指标。

### 14．网络基础环境完善与安全防护

调整学生宿舍网络建设模式。琅琊校区无线网络覆盖；新建学生宿舍15、16栋楼网络建设；升级改造办公教学区域网络；升级改造网络出口环境；进一步扩容计算与存储资源、提升信息安全防护能力；建设核心数据容灾系统。

### 15．安徽省教育科研网工作组和社会服务

组织开展工作组的相关工作，促进省内地方应用型高校的教育信息化建设。

### 16．信息化相关研究

完成3个IPV6项目、一项教育部在线教育研究中心重点项目的结项。依托“学习科学与校务分析研究中心”研究机构，申报国家、省级研究项目。

### 17．队伍建设

进一步加强信息化建设的专职队伍建设，引进专业技术人才。开展面向不同类型人员的技术培训4-5次。

（四）2019年主要建设内容

在继续加强信息化软环境建设的基础上，本年度的建设重点为校情数据分析。具体包括：

### 1．培训和软环境建设

### 2．由教务处牵头，重点对一门学科和一个专业进行信息化改造

### 3．对教务、学生等工作流程进行梳理，建立相关系统的作业标准

### 4．建设学生成长分析系统与就业媒合系统

### 5．建设基于大数据分析的校情数据分析系统

### 6．网上办事大厅（二期）

### 7．科研协作平台建设

### 8．对外交流协作平台建设

### 9．建设后勤综合服务平台（二期）建设

### 10．校园空间智慧管理平台建设

在校园其它区域利用物联网技术建设相关楼宇、展厅等。

### 11．数字阅览环境及数字资源建设

自助存包柜系统，图书资源挖掘和分析，数字馆藏资源的整合展示与搜索推荐（一期）等。

### 12．进一步完善网络基础环境与安全防护

新建土木楼、实训楼的有线与无线网络建设；部分网络设备更新及环境改造等。信息系统的安全防护年检。

### 13．安徽省教育科研网工作组活动开展和社会服务

组织开展工作组的相关工作，促进省内地方应用型高校的教育信息化建设。

### 14．信息化相关研究

依托“学习科学与校务分析研究中心”研究机构，申报国家、省级研究项目。

### 15．制度建设和队伍建设

进一步完善网络建设运行、应用系统运行、用户服务等管理制度与流程，引进专业技术人才名。

（五）2020年主要建设内容

本年度的建设重点为进一步推进智慧校园建设。

### 1．培训和软环境建设

### 2．对财务等工作流程进行梳理

与之前的教务、人事、教务、资产等业务的作业标准，共同构成相对完成的系统作业标准，为学校教学、管理等全面信息化、智慧化提供基础支撑环境。

### 3．由教务处牵头，重点对一门学科和一个专业进行信息化改造

### 4．统一通信服务平台

### 5．财务数据服务平台

### 6．校园移动应用平台三期建设（蔚园e生活）

### 7．网络可用性及性能评估系统建设

### 8．加强前沿技术研究，探索新的校园应用，服务地方经济社会建设

加强前沿技术研究，探索基于物联网和大数据的校园应用；积极开展与滁州地区企事业单位的合作，服务地方经济社会建设。

### 9．进一步完善网络基础环境及安全防护

新建大学生活动中心等场所的网络建设；新建学生宿舍17、18栋楼网络建设；进一步扩容计算与存储资源；启用备用机房，扩大计算和存储空间。信息系统的安全防护年检。建设网络可用性及性能评估系统。

### 10．数字阅览环境及数字资源建设

数字馆藏资源的整合展示、搜索、推荐（二期）项目建设。

### 11．开展安徽省教育科研网工作组和社会服务有关工作

组织开展工作组的相关工作，促进省内地方应用型高校的教育信息化建设。

### 12．开展信息化相关研究工作

依托“学习科学与校务分析研究中心”研究机构，申报国家、省级研究项目。

### 13．队伍建设

进一步加强信息化建设的专职队伍建设，引进专业技术人才。开展各类培训讲座3-4次。

### 14．“十三五”建设情况总结

召开建设成果展及专家论证会，并做好信息化建设“十三五”规划工作总结，起草信息化建设“十四五”规划。

说明：2017-2020年的应用系统建设部分，可根据学校发展情况及业务部门的需求进行适当调整。

（六）经费预算

信息化建设“十三五”规划总体预算约3500-4000万。此外，学生宿舍有线、无线网络全面改造费用约为1700万，可由学校投资或由电信运营商等投资，具体建设方案另述。重点学科与专业信息化改造、数字阅览环境及数字资源建设的费用由教务处、图书馆分别规划预算，未列入本规划。具体分年度建设项目及预算略。